**D: Milestones**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Zieldatum** | **Milestone** | **Erreicht am** | **Verantwortliche\*r** | **Problem / Verzögerungsgrund** | **Lösung** |
|  | 21.08.2017 | Erhalt des Projektauftrags | 21.08.2017 |  |  |  |
|  | 23.08.2017 | Aufsetzen Entwicklungsumgebung | 23.08.2017 |  |  |  |
|  | 24.08.2017 | Pflichtenheft | 24.08.2017 |  |  |  |
|  |  | Softwarearchitektur |  |  |  |  |
|  |  | Funktionale Ausbaustufe 1 |  |  |  |  |
|  |  | Grundfunktionalität |  |  |  |  |
|  |  | Funktionale Ausbaustufe 2 |  |  |  |  |
|  |  | Grundkommunikation CS |  |  |  |  |
|  |  | Funktionale Ausbaustufe 3 |  |  |  |  |
|  | 13.09.2017 | Finale Abgabe des Projekts |  |  |  |  |
|  | 14.09.2017 | Projektpräsentation |  |  |  |  |